# RENCANA KERJA

## Pengembangan LEAN ENTERPRISE — Web-Based Application

### 1. Nama Kegiatan

Pengembangan LEAN ENTERPRISE — Web-Based Application

### 2. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan aktivitas Industrial Engineering dan Lean Manufacturing, terdapat berbagai data dan metode kerja yang saling berkaitan, seperti General Sewing Data (GSD), Process Database, Cycle Time, Operational Breakdown, Line Balancing, Kaizen, OSCP, Skill Matrix, TPM, VSM, serta data operator dan material.

Apabila data tersebut dikelola secara terpisah, proses pengolahan, pencarian, pembaruan, dan analisis data dapat menjadi kurang efisien serta berpotensi menimbulkan duplikasi atau ketidaksesuaian data.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem terintegrasi berbasis web yang dapat mengelola data, proses, metode Industrial Engineering, serta aktivitas improvement dalam satu platform.

LEAN ENTERPRISE dikembangkan sebagai platform terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data dan aktivitas Lean Manufacturing/Industrial Engineering secara lebih terstruktur, terintegrasi, terdokumentasi, dan mudah diakses.

# 3. Tujuan Proyek

### Tujuan Umum

Membangun web-based application LEAN ENTERPRISE sebagai platform terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data dan aktivitas Lean Manufacturing dan Industrial Engineering.

### Tujuan Khusus

- Mengintegrasikan data yang berkaitan dengan proses produksi, operator, material, produk, dan metode kerja.

- Membuat database terpusat sebagai sumber data utama untuk aktivitas Lean/IE.

- Mempermudah proses input, pencarian, pengolahan, dan pembaruan data.

- Mengurangi ketergantungan terhadap pengelolaan data secara manual dan file yang terpisah.

- Mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data.

- Mendukung standardisasi metode kerja dan dokumentasi proses.

- Mengintegrasikan berbagai tools Lean Manufacturing/IE dalam satu sistem.

- Menyediakan sistem yang dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan perusahaan.

# 4. Sasaran / Target

Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat menghasilkan satu platform yang mencakup:

- Process Database

- GSD

- Cycle Time

- Operational Breakdown

- Line Balancing

- Kaizen

- OSCP

- TPM

- Skill Matrix per Operator/QC

- Operator Database

- Material Database

- VSM

- serta fungsi pendukung seperti user, role, permission, dan reporting.

Dengan demikian, data antaraktivitas dapat saling terhubung dan tidak berdiri sebagai aplikasi atau database yang terpisah.

# 5. Ruang Lingkup Pekerjaan

### A. System Planning & Logic

Melakukan:

- Identifikasi kebutuhan sistem

- Penyusunan flow aplikasi

- Perancangan struktur modul

- Penentuan hubungan antar-data

- Perancangan database

- Penentuan user role dan access control

- Penyusunan logic masing-masing modul

### B. Master Data

Pengembangan database utama yang mencakup:

- Operator / Employee

- QC

- Product / Article

- Material

- Process

- Operation

- Work Element

- Machine / Equipment

- Skill

### C. Lean Manufacturing / IE Modules

| No. | Modul | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| 1 | GSD & Process Database | Pengelolaan standar proses, operation, dan work element |
| 2 | Operational Breakdown | Pengelolaan dan analisis breakdown aktivitas operasional |
| 3 | PTMS | Pengelolaan data/metode terkait aktivitas yang telah ditentukan |
| 4 | Line Balancing | Analisis dan penyusunan keseimbangan line |
| 5 | Kaizen | Dokumentasi dan monitoring aktivitas improvement |
| 6 | OSCP | Pengelolaan dan analisis OSCP |
| 7 | TPM | Pengelolaan aktivitas maintenance dan equipment |
| 8 | Cycle Time | Pengelolaan dan analisis waktu proses |
| 9 | Skill Matrix | Monitoring skill operator/QC |
| 10 | Material Database | Pengelolaan data material |
| 11 | VSM | Visualisasi dan analisis aliran proses/value stream |

# 6. Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan timeline yang tadi kita buat, saya akan menyusunnya menjadi beberapa fase.

### Phase 1 — System Logic & Flow

Target: September 2026

Fokus:

- System flow

- Database relationship

- Module relationship

- User flow

- Initial architecture

- Basic UI/UX structure

↓

### Phase 2 — Core Database & Process

GSD & Process Database

Fokus:

- Process master

- Operation

- Work element

- Standard data

- Relationship antar-process

↓

### Phase 3 — Operational Data

Operational Breakdown

Fokus:

- Breakdown data

- Categorization

- Recording

- Analysis

↓

### Phase 4 — Production Engineering

PTMS → Line Balancing

Fokus:

- Production-related data

- Process allocation

- Line balancing

- Efficiency analysis

↓

### Phase 5 — Improvement

Kaizen → OSCP

Fokus:

- Improvement recording

- Problem identification

- Improvement action

- Monitoring

- OSCP-related analysis

↓

### Phase 6 — Supporting Modules

TPM → Cycle Time → Skill Matrix → Material → VSM

Fokus:

- Equipment

- Maintenance

- Time measurement

- Operator competency

- Material

- Value stream analysis

# 7. Metode Pelaksanaan

Pengembangan dilakukan secara bertahap (incremental development).

Setiap modul akan melalui tahapan:

Requirement → Logic & Flow → Database → Development → Internal Testing → Trial/User Testing → Improvement → Integration

Jadi bukan:

"Bikin semua modul → baru dites di akhir."

Tetapi:

Build → Trial → Evaluate → Improve → Continue

Ini juga menjelaskan kenapa di timeline kamu ada checkpoint TRIAL.

# 8. Timeline

Untuk dokumen resmi, timeline yang kamu buat tadi bisa dimasukkan sebagai:

### September–October 2026 Development Timeline

| No | Activity | Target |
| --- | --- | --- |
| 1 | Logic & Flow | September |
| 2 | GSD & Process Database | September |
| 3 | Cycle Time Module | September |
| 4 | PTMS | Sep–Oct |
| 5 | Line Balancing | October |
| 6 | Kaizen | October |
| 7 | OSCP | October |
| 8 | Total Productive Maintenance | Following phase |
| 9 | Skill Matrix ¦ Per Operator | Following phase |
| 10 | Material Data | Following phase |
| 11 | VSM | Following phase |

Catatan: Timeline merupakan target pengembangan dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil trial, evaluasi user, perubahan requirement, serta kebutuhan prioritas perusahaan.

# 9. Output / Deliverables

Output utama dari pekerjaan ini adalah:

- LEAN ENTERPRISE Web-Based Application

- Centralized database

- Modul-modul Lean Manufacturing / Industrial Engineering

- User & access management

- Integrated master data

- Reporting / analysis functionality

- Documentation sistem

- Trial dan evaluation result

- Improvement berdasarkan feedback pengguna

# 10. Indikator Keberhasilan

Proyek dapat dikatakan berhasil apabila:

- Sistem dapat digunakan melalui web.

- Modul utama dapat berjalan sesuai requirement.

- Data antar-modul dapat terintegrasi.

- Master data dapat digunakan oleh beberapa modul terkait.

- User dapat melakukan input dan retrieval data dengan lebih terstruktur.

- Sistem mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk aktivitas Lean/IE.

- Trial user dapat dilakukan dan menghasilkan feedback untuk improvement.

- Sistem memiliki struktur yang memungkinkan pengembangan modul berikutnya.

- Tampilan dapat ditampilkan dengan baik di laptop / pc / HP / Tablet tanpa ada komponen yang saling menabrak.

# 11. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Perubahan requirement | Melakukan review requirement secara berkala |
| Data antar-modul tidak konsisten | Menggunakan centralized database dan master data |
| Bug/error saat development | Melakukan testing setiap modul sebelum integration |
| User kurang familiar dengan sistem | Melakukan trial dan user evaluation |
| Scope semakin besar | Menentukan prioritas modul berdasarkan phase |
| Perubahan struktur database | Melakukan database design sebelum development |
| Integrasi antar-modul bermasalah | Melakukan integration testing secara bertahap |

# 12. Expected Benefit

Dengan adanya LEAN ENTERPRISE, perusahaan diharapkan memperoleh:

Operational Benefit

- Pengelolaan data lebih terstruktur

- Mengurangi pekerjaan administratif/manual

- Mempercepat pencarian data

- Mengurangi duplikasi data

Industrial Engineering Benefit

- Data proses lebih terintegrasi

- Analisis line balancing lebih terstruktur

- Cycle time dan process data lebih mudah dikelola

- Skill operator dapat dimonitor

- Improvement dapat terdokumentasi

Management Benefit

- Data lebih mudah dimonitor

- Informasi lebih terpusat

- Mendukung data-driven decision making

- Memudahkan pengembangan sistem di masa depan